UMOWA  nr  ….…. / 2016

zawarta w dniu ……………  w Sosnowcu pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości położoną 
w Sosnowcu przy ul. …………………, reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy 
ul. Korczaka 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151922,  NIP 644-051-52-95, REGON 273665446, o kapitale zakładowym w wysokości 31 702 000,00 zł, reprezentowana przez Zarząd w osobach:

1. mgr inż. Edyta Kulczyńska       -	Prezes Zarządu

2. mgr inż. Piotr Cebula                -      V-ce Prezes Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

Panem ……………….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………….  mający swoją  siedzibę w …………, przy ulicy ………….., działający na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Regon ……….., NIP …………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

- W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. …………….(dalej: obiekt), zgodnie z audytem energetycznym wariant 1, którym zarządza komórka organizacyjna MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, a to: ROW Nr I z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 11, nr telefonu 32 363 32 18.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, w tym kosztorys ofertowy, określające w sposób szczegółowy zakres oraz wartość przedmiotu umowy, a także dokumentacja projektowa dotycząca wykonania przedmiotu umowy, w tym audyt energetyczny.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, w ramach której zapoznał się ze stanem technicznym obiektu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, których spełnienie jest niezbędne  w celu należytego wykonania umowy i uniknięcia konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze specyfikacją techniczną realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia wszelkiej dostarczonej mu dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej oraz wniesienia do niej umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
W braku uwag Wykonawcy zgłoszonych w ww. terminie przyjmuje się, że Wykonawca przyjął otrzymaną dokumentację bez zastrzeżeń.

§2.

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany wyłącznie siłami własnymi Wykonawcy. Powierzenie przedmiotu umowy podwykonawcy lub przez podwykonawcę dalszym podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Celem uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt umowy wraz 
z zakresem prac powierzanych podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania 
i zaniechania.

- Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do chwili przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego przedmiotu umowy, chyba że Wykonawca ustanowił odpowiednie zabezpieczenie z przeznaczeniem na wynagrodzenia podwykonawców 
i dalszych podwykonawców. Dowody zapłaty należy załączyć do składanej faktury.

§ 3.

Okres obowiązywania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie przedmiotu umowy po łącznym wystąpieniu następujących warunków:

- uzyskaniu od Zamawiającego informacji, że został przyznany kredyt bankowy inwestycyjny oraz premia termomodernizacyjna na sfinansowanie wynagrodzenia Wykonawcy,

- przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany złożyć ww. dokumenty w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

- uzyskaniu od Zamawiającego informacji o dacie zgłoszenia przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty dokonania tego zgłoszenia, chyba że roboty budowlane wykonywane są na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę.

- ustanowieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy przez komisję, w skład której wchodzi: Koordynator ROW, Inspektor nadzoru, Zarząd Wspólnoty oraz Wykonawca, chyba że Koordynator ROW ze względu na zaistniałe okoliczności ustanowi inny skład komisji.

- W wypadku gdy Strony nie uzgodniły terminu protokolarnego przekazania terenu budowy, a zaistnieją pozostałe warunki wskazane w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki określone w ust. 1 powyżej  i przystąpić do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 7  miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, względnie od dnia, w którym Wykonawca był zobowiązany przystąpić do protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania mu terenu umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie podstawę fakturowania, 
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. W wypadku nieprzedłożenia ww. harmonogramu 
w powyższym terminie Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do chwili jego przedłożenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, iż począwszy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy, chyba że szkoda została wyrządzona przez osobę, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a osoba ta była upoważniona do przebywania na terenie budowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:

……………… zł netto + ……………. zł podatek VAT =  …………… zł brutto

(słownie: …………………………  00/100 złotych brutto).

2.  Zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) skutkować będzie zmianą wysokości   
       wynagrodzenia brutto, co nie wymaga jednak zmiany umowy.

3.  Powyższa kwota stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy   
     i w szczególności obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie i dostarczenie dokumentacji 
     powykonawczej oraz pozostałej wymaganej prawem dokumentacji, a także wszelkie inne koszty, których 
     poniesienie jest niezbędne w celu należytego wykonania umowy.

4.  W przypadku gdy powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niemożliwa do 
    przewidzenia na dzień zawarcia umowy pomimo zachowania najwyższej staranności, Wykonawca 
    niezwłocznie zawiadamia o tym Koordynatora ROW, Inspektora Nadzoru oraz projektanta, w szczególności 
     dokonując na tą okoliczność stosownego wpisu do dziennika budowy. Wykonanie robót dodatkowych lub 
     zamiennych może zostać zlecone Wykonawcy w oparciu o ustalenia wynikające z protokołu konieczności 
     sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
     przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga uprzedniego 
     zawarcia przez Strony aneksu do umowy, w związku z czym Wykonawca podejmuje się wykonania robót 
    dodatkowych i zamiennych przez zawarciem aneksu do umowy wyłącznie na własny koszt i ryzyko, co jednak 
    nie zwalnia go z obowiązku należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy przez ewentualną szkodą.

§ 5.

Zasady współpracy

- Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za przebieg wykonania umowy, w tym należyte prowadzenie wszelkiej dokumentacji jest Koordynator ROW ………………    tel. (32)…………….

- Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad odpowiednim przebiegiem robót budowlanych pod względem ich zgodności z prawem, sztuką budowlaną i dostarczoną dokumentacją budowlaną jest Inspektor Nadzoru: ……………………. tel. nr …………. , nr uprawnień  …………….

- Inspektor Nadzoru jest w szczególności uprawniony do dokonania odbioru przedmiotu umowy, a także ustalania, sprawdzania i korygowania jednostek przyjmowanych do rozliczeń za wykonane roboty według faktycznego stanu wykonania umowy, czego dokonuje w uzgodnieniu z Koordynatorem ROW.

- Wyżej wskazani przedstawiciele Zamawiającego nie są uprawnieni do składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy.

- Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy: …………………..

- O ile umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać się będzie 
z wykorzystaniem następujących kanałów kontaktowych:

- Zamawiający -  	tel. numer: 32 364-20-55 	adres e-mail: mzbm@mzbm.sosnowiec.pl

- Wykonawca - 	tel. numer: …………….. 	adres e-mail: ………………….

- Wszelkie oświadczenia woli Stron będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Stron podany w komparycji umowy.

- Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o  wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym mogą uniemożliwić lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to zmiany adresu dla doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, nie mniej Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. W braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną, zaś Strona ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

§ 6.

Warunki wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią  wiedzą, umiejętnościami, środkami oraz uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu umowy, przepisów prawa, przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zorganizuje wszystkie czynności niezbędne w celu należytego wykonania umowy we własnym zakresie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz innych osób korzystających 
z nieruchomości Zamawiającego oraz nieruchomości z nią sąsiadujących.

- O ile nie umówiono się inaczej, wszelkie materiały, urządzenia oraz zgody niezbędne w celu należytego wykonania umowy zapewnia Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca może stosować przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przewidziane prawem dokumenty a w szczególności certyfikat znaku bezpieczeństwa, krajową deklarację zgodności, (europejską) aprobatę techniczną, na wszystkie użyte wyroby, nie później niż z chwilą ich dostarczenia na teren budowy, a w każdym wypadku przed zabudowaniem danego wyrobu. Należyte wykonanie powyższych obowiązków stanowi warunek odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Wykonawca, na  każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić w zakreślonym terminie wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonania umowy.

- Wykonawca w przypadku wykonywania robót elektrycznych zobowiązuje się do ustanowienia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409).

- Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawcy aż do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  powstałych odpadów do utylizacji. Odpady budowlane posiadające wartość rynkową, 
a w szczególności odzyskany złom, winny zostać przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie później niż w dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media niezbędne 
w celu należytego wykonania umowy, a w szczególności media w postaci energii elektrycznej i wody.

§ 7.

Odbiór przedmiotu umowy

- Po zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie zgłosi jego gotowość do odbioru Koordynator ROW oraz Inspektorowi Nadzoru.

- Odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego dokonuje komisja w składzie: Inspektor Nadzoru, Koordynator ROW, Zarząd Wspólnoty, Kierownik DT. Zastrzega się jednocześnie, iż w zależności od zaistniałych okoliczności może zostać dokonana zmiana w składzie komisji.

- Rozpoczęcie odbioru będzie dokonane przez sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych licząc od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad i innych nieprawidłowości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia:

  - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, gdy stwierdzone wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z jego właściwościami lub przeznaczeniem.

- Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409), przy czym w wypadku, gdy na skutek stwierdzonych nieprawidłowości wymierzona została kara, do jej zapłaty zobowiązany jest Wykonawca, chyba że stwierdzone nieprawidłowości są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość przedmiotu umowy do odbioru niezwłocznie po usunięciu stwierdzonych wad. Zamawiający dokonana ponownego odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumenty wymagane na podstawie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409), dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do obrotu dla wszystkich wyrobów użytych przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą, pozostałą dokumentację, której przedłożenia Zamawiający może wymagać na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy.

- W wypadku gdy Wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie w celu dokonania odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający uprawiony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, którego treść przekaże Wykonawcy.

- Jeżeli w ramach umowy wykonywane będą roboty ulegające zakryciu (roboty zanikowe), Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru w celu dokonania odbioru takich robót przed ich zakryciem. W wypadku zakrycia robót podlegających odbiorowi bez umożliwienia Zamawiającemu dokonania ich odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia wykonanych prac na własny koszt 
i ryzyko, a ponadto ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.

§ 8.

Zasady rozliczeń

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości 75 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nastąpi w oparciu o:

- częściowe kosztorysy powykonawcze podlegające akceptacji Inspektora Nadzoru, o ile są zgodne

- z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i zostały sporządzone na podstawie:

  - cen jednostkowych: R, M, S (R – robocizna, M – materiał, S – sprzęt), wyszczególnionych 
w kosztorysie ofertowym (ofercie) Wykonawcy, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

  - ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót,

- podpisany przez komisję Zamawiającego protokół częściowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,

- Składniki cenotwórcze do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, zgodne z ofertą Wykonawcy:

Stawka kosztorysowa R-g  brutto (R x Kp. x Zysk)   ……… zł, w tym:

Robocizna			 ……. zł / r-g

Koszty pośrednie (Kp)	              ……..- narzut naliczony do R i S

Zysk			              …….. - narzut naliczony do R + S + Kp

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (ofercie) nie ulegną zmianie 
w okresie obowiązywania umowy.

- Ostateczne rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na podstawie:

- kosztorysu powykonawczego sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 powyżej, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, co następuje przez naniesienie na tym kosztorysie odpowiedniej adnotacji,

- podpisany przez komisję Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na które składają się:

- zatwierdzone w imieniu Zamawiającego dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 1 - 4 powyżej,

- protokół konieczności sporządzony przy udziale komisji powołanej przez Zamawiającego, w wypadku gdy zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

- W wypadku częściowego rozliczenia przedmiotu umowy, wartość ostatniej wystawionej przez Wykonawcę faktury winna odpowiadać różnicy między kwotą wskazaną w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysie powykonawczym, a sumą należności brutto wynikających z dotychczas wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: ………………….

- Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada   NIP: ……………….

- Wykonawca uprawnia Zamawiającego do zatrzymania pozostałej kwoty 25 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Umowy, do chwili rozliczenia kosztów udzielonego Zamawiającemu kredytu bankowego inwestycyjnego oraz przyznanej premii termomodernizacyjnej i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z ww. kwotą albo z jakąkolwiek inną nadającą się do potrącenia wierzytelnością Wykonawcy, wszelkich dodatkowych kosztów (w tym kar, opłat i prowizji), którymi Zamawiający zostanie obciążony z tytułu udzielonego Zamawiającemu kredytu bankowego inwestycyjnego oraz przyznanej premii termomodernizacyjnej lub obciążenia go takim kosztem, chyba że dany koszt, którym został obciążony Zamawiający jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 9.

Gwarancja jakości

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres 5 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy 
o stwierdzonej wadzie. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wada powinna być usunięta w miejscu, w którym przedmiot umowy znajdował się w chwili ujawnienia wady.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w corocznych przeglądach gwarancyjnych, o przeprowadzeniu których zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnych traktowana jest jako nienależyte wykonanie umowy w zakresie obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i skutkować będzie naliczeniem kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu udzielonej gwarancji Strony w uzgodnionym terminie, a w braku uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokonają przeglądu technicznego przedmiotu umowy w wyniku, którego Wykonawca usunie stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy, Zamawiający dokona przeglądu technicznego pod nieobecność Wykonawcy, przekazując mu dokonane ustalenia.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym celu upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady przedmiot umowy.

- W celu rozwiania wątpliwości, niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy 
w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego.

- W wypadku gdy na jakiekolwiek wyroby użyte w celu należytego wykonania przedmiotu umowy została udzielona gwarancja, a Wykonawcy został w związku z tym wydany dokument gwarancyjny, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu nie później niż w terminie końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem przekazania terenu budowy  jest  wniesienie przez Wykonawcę w dniu przekazania (lub dnia, 
w którym teren budowy miał zostać przekazany)  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości ………….. zł (słownie: …………………………….. 00/100 złotych), stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w jednej z niżej wymienionych form:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych po upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kar umownych lub innych należności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu zostanie złożona na oprocentowanym rachunku bankowym w Banku: ING Bank Śląski Nr 29 1050 1360 1000 0008 0145 6526

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie żądanie, zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz udzieloną na pełny okres obowiązywania umowy, w tym na okres rękojmi za wady/udzielonej gwarancji jakości.

- Przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej aniżeli w pieniądzu, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć treść dokumentu zabezpieczenia  do akceptacji Zamawiającego pod rygorem odmowy przyjęcia zabezpieczenia w treści niezgodnej z umową.

- W sytuacji gdy okres zabezpieczenia wynikającego z przedłożonego dokumentu upływa przed okresem obowiązywania umowy, w tym przed okresem udzielonej rękojmi za wady/gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy, przedkładając dokument zabezpieczenia nie później niż w terminie 14 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia. Postanowienia ust. 6 i 7 powyżej stosuje się wprost.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem bądź zmianą zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz z tytułu udzielonej przez Wystawcę gwarancji Wykonawca ponadto przedkłada do dyspozycji Zamawiającego weksel  wraz z deklaracją wekslową.

§ 11.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

  - za opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania umownego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości/rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia, w którym wada miała zostać usunięta.

  - za zaangażowanie w wykonanie umowy podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego,  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wyrządzona szkoda przenosi wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz innych wierzytelności Zamawiającego 
z wierzytelnościami Wykonawcy.

§ 12.

Rozwiązanie umowy

- Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, przysługującemu Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie oraz pomimo wezwania na piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego naruszenia, 
a w szczególności nie przedłożył aktualnej polisy ubezpieczeniowej albo aktualnego i zgodnego 
z umową dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne w celu należytego wykonania umowy,

- Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,

- Zamawiający utracił możliwość finansowania przedmiotu umowy ze środków pochodzących z kredytu bankowego inwestycyjnego oraz przyznanej premii termomodernizacyjnej.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy w celu zapobieżenia wystąpieniu ewentualnej szkody,

- sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji przedmiotu umowy wykonanego na dzień rozwiązania umowy, a także inwentaryzacji przedmiotu umowy pozostałego do wykonania, przy udziale Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania w wysokości 200 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz zlecenia czynności inwentaryzacyjnych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania w tym względzie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- niezwłocznego usunięcia zaplecza Wykonawcy i uporządkowania terenu budowy, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami przechowania zaplecza, kosztami bezumownego korzystania z zajętego terenu, a także kosztami uporządkowania ww. terenów, bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę,

4.   W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- udział w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji czynności będących w toku, w celu ustalenia stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień rozwiązania umowy,

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy na warunkach przewidzianych umową, według stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień odstąpienia od umowy, ustalonego w oparciu o protokół inwentaryzacji zatwierdzony przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna, iż wykonanie częściowe nie ma dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez Zamawiającego cel umowy,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę zaplecza 
i uporządkowania  terenu budowy, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, zgodnie z umową.

§13.

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozostaje w okresie od dnia ………….. do dnia ………… ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy nr ……………..  wystawiona przez  ………………………………...

- W przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres obowiązywania umowy, przy czym polisa ta winna zostać przedłożona w Dziale Technicznym Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej polisy.

- Zakres ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej musi zawierać klauzulę 
o odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.

§ 14.

Pozostałe postanowienia

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym przelew  
     wierzytelności na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych 
      w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, chyba że Wykonawca uzyskał w tym celu pisemną zgodę 
     Zamawiającego lub ujawnienia informacji Wykonawca dokonuje na uprawnione żądanie organu albo 
      ujawnieniu ulega informacja podana przez Zamawiającego do publicznej wiadomości.

3. Wykonawca, o ile sam jest uprawniony, a Strony nie postanowiły inaczej, przenosi na Zamawiającego, 
     w ramach wynagrodzenia umownego, nieograniczone majątkowe prawa autorskie do każdego utworu     
     wykonanego w ramach umowy, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
      powykonawczej, co w każdym wypadku następuje z dniem wydania egzemplarza danego utworu  
      Zamawiającemu, także w postaci elektronicznej.

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie  
     sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.   Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest:

- Załącznik nr 1 -  polisa OC działalności Wykonawcy

- Załącznik nr 2 -  uchwała w sprawie wyboru Wykonawcy

- Załącznik nr 3 -  uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji

- Załącznik nr 4 -  kosztorys ofertowy Wykonawcy

- Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 6 - weksel  wraz z deklaracją wekslową

7.  Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |